**SPRING PLANNING**

|  |  |
| --- | --- |
| **Mã sprint** | **1** |
| **Thời gian bắt đầu** | **12/09/2025** |
| **Thời gian kết thúc** | **30/09/2025** |

**1. Mục tiêu Sprint**

* Nêu rõ mục tiêu chính cần đạt được trong sprint này (ví dụ: hoàn thiện chức năng đăng nhập, thiết kế giao diện trang chủ…).

**2. Backlog được chọn cho Sprint**

| **User Story** | **Mô tả** | **Độ ưu tiên** | **Points** | **Người phụ trách** | **Trạng thái** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-001 | Là người dùng, tôi muốn đăng nhập và đăng ký vào web | Trung bình | 5 | Hùng | To Do |
| US-002 | Là người dùng, tôi muốn đổi mật khẩu khi quên mật khẩu tài khoản | Trung bình | 5 | Việt | To Do |
| US-003 | Là người dùng, tôi muốn xem thông tin cá nhân | Trung bình | 4 | Dương | To Do |
| US-004 | Là admin, tôi muốn quản lý tài khoản người dùng (thêm, sửa, xóa) | Trung bình | 5 | Kiệt | To Do |
| US-005 | Là admin, tôi muốn xem tài khoản người dùng đã đăng nhập vào web | Trung bình | 5 | Hùng | To Do |

**3. Phân công công việc chi tiết**

| **Công việc** | **Người thực hiện** | **Deadline** | **Công nghệ/tool/thư viện…** |
| --- | --- | --- | --- |
| Đăng nhập | Hùng | 30/09/2025 | ASP.NET, MVC, WEB API |
| Đăng ký |  | 30/09/2025 | ASP.NET, MVC, WEB API |
| Đổi mật khẩu | Việt | 30/09/2025 | ASP.NET, MVC, WEB API |
| Xem thông tin cá nhân |  | 30/09/2025 | ASP.NET, MVC, WEB API |
| Thêm tài khoản người dùng |  | 30/09/2025 | ASP.NET, MVC, WEB API |
| Sửa tài khoản người dùng |  | 30/09/2025 | ASP.NET, MVC, WEB API |
| Xóa tài khoản người dùng |  | 30/09/2025 | ASP.NET, MVC, WEB API |
| Xem tài khoản người dùng |  | 30/09/2025 | ASP.NET, MVC, WEB API |

**4. Rủi ro và biện pháp**

* Rủi ro: …
* Biện pháp: …

**5. Sprint Planning Update (nếu là version cập nhật cho sprint cũ)**

* Thay đổi so với kế hoạch ban đầu: …
* Lý do cập nhật: …