**SPRINT RETROSPECTIVE REPORT**

**Thông tin chung**

Sprint số: 1

Thời gian Sprint: 12/09/2025 – 30/09/2025

Thành viên tham gia: Liêu Siêu Hùng, Nguyễn Anh Kiệt, Ngô Đình Thái Dương, Đỗ Anh Việt

**1. Điều gì đã làm tốt**

* Giao tiếp trong nhóm khá hiệu quả, có trao đổi thường xuyên qua daily meeting.
* Các thành viên hoàn thành hầu hết công việc đúng deadline (30/09/2025).
* Hỗ trợ nhau kịp thời khi gặp vấn đề kỹ thuật.
* Các chức năng chính (đăng ký, đăng nhập, quản lý tài khoản) đều đã được triển khai.

**2. Điều gì chưa tốt**

* Thiếu phối hợp trong giai đoạn test, dẫn đến việc kiểm thử bị dồn về cuối Sprint.
* Backlog chưa được chia nhỏ thành task chi tiết nên khó kiểm soát tiến độ.
* Một số thành viên chưa quen quy trình Scrum, gây chậm trễ ở khâu báo cáo và cập nhật trạng thái.

**3. Những cản trở gặp phải**

* Lỗi kỹ thuật phát sinh trong phần đăng nhập/đăng ký làm ảnh hưởng đến kiểm thử các chức năng khác.
* Công việc quản lý tài khoản (thêm, sửa, xóa, xem) dồn nhiều cho 2 thành viên, gây quá tải.
* Chưa có công cụ quản lý chi tiết (ví dụ: Trello, Jira, …) nên khó theo dõi trạng thái từng task nhỏ.

**4. Bài học rút ra**

* Cần chia nhỏ User Story thành nhiều task rõ ràng hơn để dễ quản lý.
* Kiểm thử phải thực hiện song song, không dồn vào cuối Sprint.
* Cần quản lý rủi ro sớm hơn, đặc biệt với các chức năng quan trọng như đăng nhập/đăng ký.
* Việc ghi chép và cập nhật backlog thường xuyên sẽ giúp cả nhóm nắm tiến độ rõ hơn.

**5. Hành động cải tiến cho Sprint tiếp theo**

* Sử dụng công cụ quản lý công việc chi tiết hơn (cụ thể như Trello) để phân chia task rõ ràng.
* Họp daily đúng giờ, tập trung hơn.
* Xây dựng test case trước khi code, thực hiện kiểm thử song song với lập trình.
* Phân bổ công việc đều hơn, tránh tình trạng quá tải một số thành viên.
* Ưu tiên xử lý sớm các chức năng nền tảng trước khi mở rộng tính năng mới.

**6. Nhận xét & Đánh giá thành viên**

| **Thành viên** | **Nhiệm vụ đảm nhận** | **Hoàn thành (%)** | **Điểm tự đánh giá** | **Nhận xét của nhóm** | **Điểm nhóm cho thành viên** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liêu Siêu Hùng | Đăng nhập, đăng ký | 100% | 9 | Hoàn thành đúng hạn, code rõ ràng, hỗ trợ tốt | 9 |
| Ngô Đình Thái Dương | Quản lý tài khoản người dùng (thêm, sửa, xóa) | 100% | 9 | Hoàn thành tốt, xử lý nhiều chức năng phức tạp | 9 |
| Nguyễn Anh Kiệt | Đổi mật khẩu khi quên mật khẩu | 100% | 9 | Tích cực, xử lý lỗi nhanh | 9 |
| Đỗ Anh Việt | Xem thông tin cá nhân và xem tài khoản người dùng | 100% | 9 | Hoàn thành ổn | 9 |