**SPRINT REVIEW**

**Thông tin chung**

Sprint số: 1

Thời gian Sprint: 12/09/2025 – 30/09/2025

Thành viên tham gia: Liêu Siêu Hùng, Nguyễn Anh Kiệt, Ngô Đình Thái Dương, Đỗ Anh Việt

**1. Mục tiêu Sprint**

* Hoàn thiện các chức năng cơ bản của hệ thống quản lý thư viện, bao gồm:
* Cho phép người dùng đăng ký, đăng nhập và quản lý tài khoản cá nhân (US-001, US-002, US-003).
* Cho phép admin quản lý và theo dõi tài khoản người dùng (US-004, US-005).
* Sau Sprint 1, hệ thống sẽ sẵn sàng cho việc sử dụng với các chức năng đăng nhập, quản lý tài khoản cơ bản cho cả người dùng và admin.

**2. Công việc đã hoàn thành**

(Danh sách các User Stories / Product Backlog Items đã hoàn thành, kèm link demo hoặc hình minh họa)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Story ID | Story Name | Hình Minh Họa |
| US-001 | Là người dùng, tôi muốn đăng nhập và đăng kí web |  |
| US-002 | Là người dùng, tôi muốn đổi mật khẩu khi quên mật khẩu tài khoản |  |
| US-003 | Là người dùng, tôi muốn xem thông tin cá nhân |  |
| US-004 | Là admin, tôi muốn quản lý tài khoản người dùng (thêm, sửa, xóa) |  |

**3. Công việc chưa hoàn thành**

* Việc kiểm thử tích hợp chưa hoàn tất, ảnh hưởng từ lỗi phát sinh ở phần đăng nhập/đăng ký.
* Lý do: thành viên chưa quen quy trình Scrum, tiến độ test chậm, khối lượng công việc dồn về cuối Sprint.

**4. Cập nhật Product Backlog (nếu có)**

 Điều chỉnh độ ưu tiên:

* US-001 và US-002 chuyển từ **Trung bình đến Khá.**

 Bổ sung:

* Thêm **task kiểm thử** cho từng chức năng.
* Thêm **tài liệu hướng dẫn người dùng** để hỗ trợ triển khai sau Sprint 1.

 Đề xuất Sprint sau:

* Mở rộng chức năng quản lý mượn – trả sách.
* Tích hợp chức năng thông báo (email / hệ thống) cho người dùng.

**5. Kết luận**

 Mục tiêu Sprint 1 là hoàn thiện chức năng tài khoản cơ bản cho người dùng & admin.

 Các chức năng cốt lõi đã được triển khai, tuy còn một số tồn đọng về kiểm thử.

 Sprint cơ bản đạt mục tiêu, nhưng cần cải thiện: phân chia task rõ hơn, quản lý tiến độ test và phối hợp nhóm.